2014 жылғы I-ші  жартыжылдыққа арналған АҚ «Самрұқ-Энерго» қаржы-шаруашылық қызметі туралы басшылықтың есеп беруі

АҚ «Самрұқ-Энерго» негізгі құру мақсаты мемлекеттік электр энергетикалық активтерін оперативті басқаруды іске асыру, мемлекеттік саясат саласында үйлестіру болып табылады.

Қоғамның басты тапсырмасы болып корпоративті басқаруды оңтайландыру,ұзақмерзімді бағдарламаларды өндіру және іске асыру арқылы жаңалау және де Қазақстандағы жаңа күш тудыруды ұйымдастыру, сонымен қатар әлемдік деңгейдегі жанармайдың әр түрін жағудағы   жаңа экологиялық таза технологиялар енгізу және қосымша баға жасау арқылы пайда түсіру.

2014 жылғы I-ші жартыжылдыққа АҚ «Самрұқ-Энерго» электр энергетика және көмір  салаларындағы жұмыс  бекітілген жоспармен іске асырылды.

Өндірістік ТЖК

| атауы | I полугодие 2014 |  | Жоспардан ауыт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жоспар | Дерек | % |
| Электр қуаты өндірісі ауқымы, млн.кВт.ч | 13 311 | 13 264 | 99,60% |
| Электр қуаты тапсыру ауқымы, млн.кВт.ч | 6 211 | 6 155 | 99,10% |
| Электр қуаты іске асыру ауқымы, млн.кВт.ч | 4 333 | 4 353 | 100,50% |
| Жылу энергиясы өндірісі ауқымы, тыс.Гкал | 4 178 | 4 303 | 103,00% |
| Көмір өндірісі, млн.тонн | 18 | 16,1 | 89,40% |

Электр қуаты өндірісінің ауқымы 13 264 млн.кВт.ч. құрады, 47 млн.кВтч белгіленген жоспардан төмен. МШС «Екібастұздық ГРЭС-1» және АҚ Екібастұздық ГРЭС-2» ауқымының төмендеуі және АҚ «МГЭС» 16% ға Шарын өз.ағысының төмендеуі салдарынан сұраныс төмендетіп отыр.

Жылу энергия өндірісінің  ауқымы 4 303 мың. Гкал. құрады, жоспардан 103% құрайды, Алматы қаласы және Алматы облыстарында жылу энергиясын пайдалану есебінің өсуіне байланысты (ыстық су түрінде).

Тұрмыстық компаниялармен электр қуатын өткізу ауқымы 4 353млн.кВт.ч.,жоспардың 100% құрайды.

Электр қуатын тапсыру ауқымы 6 155 млн. кВт.ч. құрайды, 99% орындалды.

МШС «Богатырь Көмір» көмір өндіру ауқымы есепті кезеңде 16,1 млн. тоннаны құрайды, белгіленген көрсеткіштен 89% құрайды,  РФ(Верхнетагильск ГРЭС) бекеті құрылғыларын пайдалануынан апатты қорытынды шығырып отыр,сол себепті тұтынушы жағынан көмірге сұраныстың төмендеуі орын  алып отыр. Бұдан басқа, Екібастұз бекеттері өндіру ауқымы төмендуі себебінен  ҚР тұтынушылар сұранысы төмендеп отыр.

Кірістер

2014 жылғы 1-ші жартыжылдықта ортақ кірістер -109 966 млн.теңгені құрап отыр (бекітілген бюджет -120 985 млн.теңге), жоспардың 91 % құрайды. Өткен жылғы ұқсас салыстырулармен 37 288 млн.теңгеге өсті немесе МШС «Екібастұздық ГРЭС-1» сәуір айынан бастап қосылған жаңа актив есебінен 151 % және басқа да кірістер көтерілді.

Өнімді өткізудегі кірістер және қызмет көрсету 96 225 млн. теңгені құрады, бекітілген жоспар бойынша 105 720 млн.теңге, орындау 91% құрады. Өткен жылғы салыстыру қорытындысымен 38% өсті.

Шығындар

Есепті кезең бойынша ортақ сома шығындары 124 965 млн.теңге құрады (бекітілген жоспар 141 424 млн.теңге). Өткен жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 64 279 млн.теңге өсті, «Екібастұздық ГРЭС-1» немесе сәуір айынан бастап  қосылған жаңа актив есебінен екі есе қосылды және басқа да шығындар көтерілді

Өнім өндірудің өзіндік құны және қызмет көрсетуі 67 159,8 млн. теңгені құрады (белгіленген жоспар 75 755 млн.теңге). Өткен жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 16 100млн. теңгеге өсті немесе 32 %.

Жалпы және әкімшілік шығындар  6 451 млн.теңгені құрады, 205 9 млн. теңге жоспардан төмен ( белгіленген жоспар -6 657 млн.теңге).

Қаржы нәтижесі

2014 жылғы I-ші жартыжылдық жұмыс есебі бойынша 13 795 млн.теңге залал келтірді, 17 215 млн.теңге жоспарланған сома бойынша.

Инвестициялық бағдарламаларды орындау

2014 жылғы 1-ші жартыжылдықта іс жүзінде  күрделі қаржы жұмсауды игеру 33 577,8 млн.теңге жоспар негізінде 49 154,6 млн.теңге (немесе 68% жоспардан).